Elitys a été capable d’injecter de l’IA dans ces processus ISO 9001 afin de gagner en productivité et permettre à nos différents métiers de se concentrer sur leur valeur ajoutée respective.  Avec un déploiement interne en janvier 2026, Elitys peut maintenant proposer l’insertion de l’IA souveraine sur mesure qui va répondre à chacun de vos processus avec maitrise totale du workflow de données. Elitys a créé un processus clair d’une durée de 3 mois (12 semaines) :

| Timeline (semaines) | Processus |
| --- | --- |
| 0-2 | - Audit des processus et compréhension des inputs - Création de groupes de travail métier - Définition des cas d’usage avec les groupes de travail |
| 2-10 | - Préparation des données - Gouvernance des données - Choix des serveurs que vous utilisez - Embedding, indexation - Sélection des modèles - Souverain, Mistral AI - Méthode itérative d’entrainement et de mise en place - Fine tuning de LLM pour créer des modèles experts - Tests unitaires - Présentation itérative aux groupes de travail |
| 10-12 | - Intégration technique dans votre environnement - Intégration scalable selon votre environnement - Formation et accompagnement |